Proyecto pedagógico integrador

primer semestre

Software de optimización operacional Next level

David Cañaveral Lopera, Emmanuel Rivas Milanés, Gustavo Muñoz Osorio y Sebastián Correa Montoya

Facultad de Ingeniería, Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Teoría general de sistemas

Beatriz Eugenia Guerra Areiza

28 de abril de 2026

Registro de actualizaciones

El registro de actualizaciones permite el control de las versiones del informe del proyecto. Cada vez que se realiza una actualización se debe registrar: la fecha, la versión que está modificando del informe, la descripción de la actualización y el integrante del equipo de trabajo que la realizó.

Tabla 1

Control de versiones

| Fecha | Versión | Descripción de la actualización | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/02/2026 | 1.0 | Versión inicial del informe inicios punto 1.1 | David |
| 25/02/2026 | 1.1 | Final punto 1 inicio punto 2 | Todos |
| 28/02/2026 | 1.2 | Cronograma terminado | Todos |
| 02/03/2026 | 1.3 | Alcance y metodologías terminadas | Todos |
| 03/03/2026 | 1.4 | Correcciones | Todos |
| 17/03/2026 | 1.5 | Correcciones punto 1 | David, Sebastián |
| 22/03/2026 | 1.6 | Primera versión punto 3.4 | David, Gustavo |
| 07/04/2026 | 1.7 | Terminado punto 3 | Emmanuel, Sebastián |
| 07/04/2026 | 1.8 | Iniciado punto 4 | David, Gustavo |
| 08/04/2026 | 1.9 | Terminado punto 4 | Todos |
| 21/04/2026 | 2.0 | Correcciones punto 4 | Todos |
| 22/04/2026 | 2.1 | Referencias agregadas | Todos |

Nota. Tabla propia

# Tabla de contenido

Tabla de contenido	3

1. Contexto del proyecto.	5

1.1. Nombre del proyecto.	5

1.2. Nombre del sistema.	5

1.3. Antecedentes de la organización.	5

1.4. Antecedentes del sistema.	5

1.5. Cronograma del proyecto.	6

2. Planteamiento del proyecto.	7

2.1. Justificación.	7

2.2. Objetivos.	7

2.2.1. Objetivo general.	7

2.2.2. Objetivos específicos.	7

2.3. Alcance.	7

2.4. Metodología.	7

3. Descripción de la organización.	8

3.1. Razón social.	8

3.2. Ubicación.	8

3.3. Organigrama.	8

3.4. Descripción de las áreas que conforman la organización.	8

3.5. Misión.	8

3.6. Visión.	8

4. Propuesta del sistema para el proceso organizacional.	9

4.1. Descripción del problema.	9

4.2. Descripción del sistema propuesto.	9

4.3. Funciones del sistema propuesto.	9

4.4. Recursos técnicos requeridos.	9

4.5. Recursos tecnológicos requeridos.	9

5. Representación algorítmica.	10

5.1. Nombre de la función.	10

5.2. Nombre de la función.	10

5.3. Nombre de la función.	10

5.4. Nombre de la función.	10

5.5. Nombre de la función.	10

6. Referencias.	11

# 1. Contexto del proyecto.

## 1.1. Nombre del proyecto.

## Software para optimización Operacional Next Level

Justificación:

Describe de manera clara y técnica el propósito del proyecto, ya que busca mejorar la eficiencia y agilizar los procesos de gestión, especialmente en el área de mantenimiento y asistencia. El término “Optimización” resalta la intención de hacer más efectivos los procesos, “Operacional” indica que abarca distintas actividades dentro de la organización, Finalmente “Next Level” lo contextualiza dentro de la iniciativa institucional del laboratorio de juegos, dándole un enfoque práctico y de impacto educativo.

## 1.2. Nombre del sistema.

## Level Optizone TdeA

Justificación:

"Level OptiZone Tdea" refleja de manera eficaz el objetivo del sistema y en donde se verá implementado; Se decidió que este como nombre del proyecto debido al enfoque que se tiene acerca de la optimización de la iniciativa Next Level, adicional, de manera fonética alude al contexto de los videojuegos con la frase “Level up”

Así mismo, "Level Optizone Tdea" proyecta una visión moderna y alineada con la institución y sus virtudes, teniendo un impacto continuo que será recordado.

## 1.3. Antecedentes de la organización.

El Tecnológico de Antioquia (TdeA) es una Institución Universitaria pública del orden departamental, adscrita a la Gobernación de Antioquia, con sede principal en Medellín.

Dirección: Campus Universitario Robledo (Sede Principal): Se ubica en la Calle 78B No. 72A – 220, en la ciudad de Medellín, Colombia

Está principalmente enfocada en el sector de la educación superior de alta calidad, ofreciendo titulaciones técnicas, tecnológicas, profesionales y posgrados con altos estándares académicos, con énfasis en la investigación y la proyección social para el desarrollo regional. Sus actividades principales son la educación superior y la investigación, que constituyen sus principales fuentes de financiación. La institución cuenta con las siguientes áreas de gestión:

Rectoría:

Es la máxima instancia de dirección, liderada por Leonardo García Botero, encargada de asegurar la alta calidad y la cobertura educativa institucional.

Innovación

De la Rectoría surge Innovación, una iniciativa que busca implementar formas de aprendizaje neurodiversas y metodologías como el game-based learning. A partir de esta propuesta nace Next Level, el cual fue acogido e integrado por la Facultad de Educación, impulsora de la formación integral y el compromiso social.

- Facultad de Educación y Ciencias Sociales: Enfocada en la formación humana y el desarrollo social, ofrece programas de alto nivel como el "Doctorado en Educación y Estudios Sociales" y maestrías en pedagogía digital. (Actualmente encargada de la iniciativa Next Level)

Secretaría General:

Gestiona asuntos legales y administrativos, destacando recientemente por liderar el Plan Estratégico de Bienestar Laboral.

Dirección Administrativa y Financiera:

Administra los recursos económicos de la institución y brinda orientación sobre la Política de Gratuidad (Matrícula Cero).

Dirección de Planeación:

Coordina la Planeación Institucional y el Sistema Integrado de Gestión (SIG) para el cumplimiento de metas estratégicas.

Dirección de Bienestar Institucional:

Promueve el desarrollo integral (salud, deporte, cultura) y gestiona apoyos como el Fondo Alimentario y Renta Joven.

Dirección de Extensión Académica y Regionalización:

Coordina la educación continua y expande la oferta académica a zonas vulnerables mediante la estrategia "Territorio TdeA".

Control Interno:

Funciona como una unidad estratégica para garantizar el seguimiento normativo y la transparencia en los procesos de la organización.

Se tomará mayor énfasis en el área de Rectoría, ya que de allí se desprende la iniciativa que se acogerá como proyecto, relacionada con propuestas de innovación educativa que buscan métodos de estudio neurodiversos como el game-based learning, de donde surge la idea de Next Level como un “Laboratorio de Videojuegos”.

El Tdea también cuenta con una variedad de facultades las cuales son consideradas el eje estructural y el "corazón académico" que impulsa la formación integral, la innovación y el compromiso social. La institución cuenta con las siguientes facultades:

- Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas: Se centra en formar profesionales con una "visión estratégica y gerencial" para la gestión eficiente de organizaciones y cadenas de suministro.

- Facultad de Derecho y Ciencias Forenses: Destaca por su "alto impacto social e inclusión", especialmente a través de su Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, que ofrece servicios priorizados a mujeres, personas con discapacidad y diversidad de género.

- Facultad de Ingeniería: Se dedica a ofrecer programas académicos innovadores orientados a la formación profesional para la "transformación del futuro". Incluye áreas especializadas como la Gestión de Tecnología de la Información.

- Departamento de Ciencias Básicas y Áreas Comunes: Aunque funciona como una unidad transversal, es fundamental para la institución al coordinar procesos de "tutorías, monitorias y fundamentación académica" para los estudiantes de todas las facultades.

Estas trabajan de manera articulada para cumplir con los objetivos de alta calidad y cobertura educativa de la institución.

En cuanto a las TIC presentes en la entidad, se asume, con base en la información pública disponible, que utilizan herramientas del sector educativo y ofimática como:

- Google Workspace

- Microsoft Office

- Microsoft Forms

- Cuentas de correo institucionales, para alumnos y administradores

- Cuentas de Azure y AWS gestionadas gratis para la institución

- Microsoft Teams

- Páginas web desarrolladas de manera interna

- Sistema Campus (https://campus.tdea.edu.co)

- TdeA Virtual  (https://virtual.tdea.edu.co)

- inscripcionestdea.com

- Tracktest

- PSE

- Moovit

- Sapiencia (www.sapiencia.gov.co)

- Prosperidad Social (www.prosperidadsocial.gov.co)

- TdeA Radio y Podcasts

  - Moodle para la gestión educativa

  - Información no pública sobre las herramientas utilizadas para la gestión administrativa interna.

Infraestructura Física de TIC:

A nivel estructural, el campus cuenta con espacios físicos dedicados a la tecnología e innovación, entre ellos están:

- Bloque de Cómputo

- Laboratorios Especializados

## 1.4. Antecedentes del sistema.

Tabla 2

Antecedentes

| Autor/Año | Nombre del Sistema | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- |
| Skedda / 2025 | https://www.capterra.com/p/132372/Skedda-Bookings/?utm_source | • Sistema fuerte para reservas de espacios y recursos con reglas personalizadas. • Interfaz fácil de usar e integrado con calendarios profesionales. | • Costoso para pequeños negocios o proyectos estudiantiles (planes desde ~$99/mes). • Algunas funciones avanzadas (pagos o customización profunda) pueden faltar. |
| Acuity Scheduling / 2024-2025 | https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?product_id=acuity-scheduling | • Plan gratuito con reservas ilimitadas y hasta 4 usuarios. • Fácil de configurar y usar, ideal para pequeños equipos. | • Reportes y análisis limitado en planes básicos. • Integraciones avanzadas o SMS pueden requerir pago. |
| Setmore / 2024-2025 | https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?product_id=setmore | • Plan gratuito con reservas ilimitadas y hasta 4 usuarios. • Fácil de configurar y usar, ideal para pequeños equipos. | • Reportes y análisis limitado en planes básicos. • Integraciones avanzadas o SMS pueden requerir pago. |
| Fresha / 2026 | https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?utm_source | • Interfaz muy fácil de usar para agendar clientes. • Permite que los clientes reserven online sin mucho proceso. | • Algunas tarifas o comisiones pueden aplicar según región. • No gestiona branding (sitio propio o dominio) directamente. |
| Zoho Bookings / 2024-2025 | https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?product_id=zoho-bookings | • Integración con otros productos Zoho (CRM, calendario). • Tiene plan gratuito y opciones personalizables.. | • Interfaz puede ser menos intuitiva para nuevos usuarios. • Mejor funciona si ya usas Zoho (si no, puede ser complejo). |

Nota. Tabla propia

## 1.5. Cronograma del proyecto.

cronograma.xlsx

# 2. Planteamiento del proyecto.

## 2.1. Justificación.

El proyecto Software para Optimización Operacional Next Level nace a partir de una necesidad real dentro del laboratorio de videojuegos Next Level del Tecnológico de Antioquia. Aunque este espacio cumpla su función en la vida estudiantil, su gestión puede volverse compleja cuando no se cuenta con una herramienta que permita la organización de las reservas, tiempos de uso, mantenimiento de equipos y planificación de actividades.

Cuando estos procesos se manejan de forma manual es mucho más propenso el cometer un error a la hora de hacer las agendas, actualmente este proceso se está llevando a cabo a través de la plataforma Google forms lo que limita su alcance y uso a solo un día, obligando a su actualización diaria, se pierden datos importantes y se dificulta la coordinación entre el equipo de trabajo. El sistema Level OptiZone TDEA planea ser la mejor solución a todos estos problemas ya que integra en una sola plataforma todos los procesos clave del laboratorio. En lugar de depender de registros independientes o controles informales, el software nos permitirá automatizar la asignación de turnos y controlar de manera precisa el tiempo de uso de cada equipo. Esto significa que si un equipo presenta una falla, el sistema dejará constancia inmediatamente, permitiendo programar su mantenimiento sin afectar la organización general del laboratorio ni ningún tipo de espacio ya reservado. De esta manera, cuidamos los equipos y prolongamos su vida útil.

Además, la herramienta optimiza la agenda del laboratorio al garantizar una distribución más equitativa de los espacios disponibles. Al contar con un sistema digital de reservas, se reducen los conflictos por horarios, se minimiza el margen de error humano y se mejora la experiencia del estudiante, quien podrá conocer con claridad la disponibilidad y planificar su tiempo de manera organizada.

Un punto que podemos destacar que hace que esta propuesta sea la mejor alternativa es la generación de reportes estadísticos. El sistema nos permitirá identificar cuáles son los juegos más utilizados, en qué horarios hay mayor demanda y qué equipos requieren mantenimiento frecuente. Esta información le facilita al equipo la administración diaria y la toma de decisiones para el proyecto, como la organización de torneos, la adquisición de nuevos equipos o la redistribución de recursos. Es decir, no se trata solo de organizar, sino de convertir los datos en una herramienta para el crecimiento y sostenibilidad del laboratorio.

## 2.2. Objetivos.

## 2.2.1. Objetivo general.

## Desarrollar e implementar un sistema de agenda y gestión administrativa para el laboratorio de juegos Next Level, que optimice el proceso de reservas, el control del tiempo de uso y la organización de horarios, mejorando la eficiencia operativa, reduciendo errores administrativos y facilitando la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento y sostenibilidad del proyecto.

## 2.2.2. Objetivos específicos.

- Planificar la estructura y el alcance del proyecto, así como realizar el análisis de requisitos mediante metodologías ágiles y reuniones con los responsables de la iniciativa, con el fin de asegurar su integración con las necesidades del laboratorio de juegos y fortalecer la coordinación del equipo, el seguimiento de actividades y la calidad del desarrollo.

- Diseñar una arquitectura organizada del sistema que permita estructurar correctamente sus componentes, gestionar adecuadamente la información y facilitar futuras mejoras y la escalabilidad del software.

- Definir e implementar el conjunto de tecnologías del sistema, utilizando React para el desarrollo del frontend y Java para la construcción de la API backend, además de evaluar y seleccionar el gestor de base de datos más adecuado, con el fin de garantizar una comunicación eficiente entre las distintas capas, un procesamiento correcto de la información y una base sólida y escalable.

- Diseñar y construir una interfaz frontend amigable, apoyada en principios de UX y UI y desarrollada con React / Javascript, para ofrecer una experiencia clara, intuitiva y agradable a los usuarios.

- Diseñar y desarrollar la API backend en Java, asegurando una comunicación eficiente con las bases de datos y un tratamiento adecuado de la información y derivados.

- Implementar las funciones principales del aplicativo, realizar pruebas para comprobar su correcto funcionamiento y desarrollar una etapa de capacitación que facilite la adaptación e integración de los usuarios al sistema.

## 2.3. Alcance.

## El alcance que se tiene pensado del proyecto Software para Optimización Operacional Next Level abarca todo el diseño, desarrollo e implementación inicial del sistema web Level OptiZone TdeA, orientado a optimizar la gestión administrativa y operativa del laboratorio de videojuegos Next Level del Tecnológico de Antioquia. Nuestro proyecto nace como una respuesta a la necesidad real de mejorar la organización de reservas, tener un control sobre el uso los equipos, planificación de actividades y el seguimiento del mantenimiento, procesos que actualmente pueden presentar dificultades cuando se gestionan de manera manual.

## El desarrollo de este sistema empezara con una planificación, detallada y concisa teniendo en cuenta la perspectiva de los involucrados que permitirá organizar el trabajo del equipo, hacer seguimiento continuo de las tareas y asegurar que el producto final responda verdaderamente a las necesidades del laboratorio. Luego desarrollaremos la arquitectura de todo el sistema de una manera que nos garantiza una gestión organizada de la información y facilitar futuras mejoras o ampliaciones. Utilizaremos React para el desarrollo del frontend y Java para la construcción de la API backend, además de la selección de un gestor de base de datos adecuado que permita un almacenamiento seguro y eficiente de la información, asegurando una correcta comunicación entre las distintas capas del sistema.

## Dentro de la codificación tendremos los módulos principales del aplicativo. Contando el sistema con un módulo de login que permitirá la autenticación, inicio de sesión, cambio de contraseña y control de roles, un módulo de inventario que facilitará el registro, control y estado de los equipos del laboratorio, un módulo de agenda que se encarga de organizar las reservas y horarios incluyendo su disponibilidad la cual muestra en tiempo real el estado de los espacios y equipos, un módulo de noticias, el cual permitirá publicar comunicados, novedades, eventos, torneos o avisos importantes relacionados con el laboratorio.

## También, se desarrollará un módulo de reportes que genera información organizada sobre el uso del laboratorio, permitiendo convertir los datos en una herramienta estratégica para la toma de decisiones, la planificación de actividades y la optimización de recursos. Asimismo, se incorporará un dashboard de administrador, diseñado como un panel central de control que permita visualizar de manera clara y resumida la información más relevante del sistema, como el estado general de los equipos, las reservas activas y la disponibilidad.

## Se incluirá una etapa de capacitación básica para los usuarios, con el fin de garantizar que las personas encargadas del laboratorio comprendan el funcionamiento del sistema y puedan utilizar correctamente cada módulo.

## El proyecto culmina con la entrega de un sistema web funcional que integre los módulos definidos y responda a los objetivos planteados, finalizando en la validación operativa del software dentro del entorno del laboratorio. De esta manera, con un alcance definido garantizamos que el desarrollo del software sea viable y coherente con la necesidad identificada.

## 2.4. Metodología.

La metodología pensada para el software / página web Level Optizone TdeA para la gestión y sistema de reservas del laboratorio de juegos Next Level del Tecnológico de Antioquia está compuesta de la siguiente manera:

Entendimiento y Planificación:

Comprender el funcionamiento y la posición de la iniciativa a través de reuniones con los encargados, sus necesidades, las de los estudiantes y directivos haciendo análisis de los requisitos de todos los frentes involucrados, para con esto trazar un plan de acción con objetivos, funcionalidades, alcances y etapas a conseguir para el producto final.

Arquitectura y Desarrollo:

Diseño y planificación UI con mockups que permitan prototipos visuales de la página, arquitectura de funcionalidades y modelos en Java para el uso de su funcionalidad y modelo UX; finalmente, construcción de la página web haciendo uso de React y frameworks afines, y su integración con APIs usando FastAPI o SpringBoot, bases de datos en capas para sectorización de la información y conjunción con la plataforma institucional.

Testing y Arreglos:

Verificar, por medio de etapas de testing, que el funcionamiento de todas las capas sea correcto y, en caso de bugs o cambios, aplicar una etapa de manejo de errores, con esto preparar una etapa de capacitación del uso de la herramienta por parte de los involucrados.

Producción y Promoción:

Lanzar el aplicativo a etapa de producción, donde tenga contacto con usuarios reales, y promocionar la página como principal fuente de información sobre la iniciativa y eventos.

# 3. Descripción de la organización.

## 3.1. Razón social.

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria Publica (Entidad Publica)

## 3.2. Ubicación.

Campus Universitario Robledo (Sede Principal): Se ubica en la Calle 78B No. 72A – 220, en la ciudad de Medellín, Colombia. Por otro lado, el Next Level se encuentra dentro del Tdea-Sede Principal entre el bloque 12 y 13 de la institución.

## 3.3. Organigrama.

Figura 1

Organigrama

Nota. Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria (2017)

## 3.4. Descripción de las áreas que conforman la organización.

Actualmente las áreas principales que conforman la organización son:

Rectoría:

La gestión administrativa y financiera del Tecnológico de Antioquia concibe procesos encaminados a favorecer el cumplimiento de las funciones institucionales de: docencia, investigación y extensión, en los términos planteados en el PEI y en el plan de Desarrollo Institucional. Para este efecto, se cuenta con una estructura administrativo-financiera y mecanismos de gestión, orientados al fomento del desarrollo académico y académico-administrativo.

Para la creación de la iniciativa Next Level se tiene en cuenta un área adicional, llamada:

Innovación:

Área encargada de gestionar y ejecutar los procesos administrativos asociados a iniciativas estratégicas, alineadas con el plan institucional definido por la rectoría y el consejo directivo. Su propósito es impulsar, estructurar y posicionar nuevas ideas dentro del entorno institucional, promoviendo el desarrollo y la mejora continua.

Iniciativa – Métodos de educación neurodiversos:

Dentro del área de innovación surge una iniciativa enfocada en el desarrollo e implementación de métodos de educación neurodiversos, orientados a responder a las diferentes formas de aprendizaje de las nuevas generaciones.

Como parte de esta iniciativa, se integra el enfoque Game-Based Learning (aprendizaje basado en juegos), el cual da origen al laboratorio de juegos “Next Level”.

Facultad de Educación y Ciencias Sociales:

Facultad responsable de la administración y gestión integral del laboratorio de juegos, ejerciendo dominio sobre el espacio y sus dinámicas de funcionamiento. Es la encargada de liderar el desarrollo de la iniciativa, donde la propuesta comienza a materializarse y dar resultados. Este entorno es utilizado para explorar, implementar y evaluar el impacto de metodologías innovadoras en los procesos de aprendizaje.

Decana Fac. de Educación y Ciencias Sociales:

Ángela M. Ramírez Betancur

Contacto de la facultad:

fac.educacion@tdea.edu.co

Programas relacionados:

- Doctorado en Educación y Estudios Sociales

- Maestría en Educación

- Maestría en Pedagogía Digital

- Licenciatura en Educación Campesina y Rural

- Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes

- Licenciatura en Educación Infantil

- Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana

- Psicología

- Trabajo Social

- Diplomado en Pedagogía para Profesionales no Licenciados con énfasis en Entornos Convencionales y Digitales

- Curso de Lengua de Señas colombiana (Módulo III)

- Curso de Lengua de Señas colombiana (Módulo I)

## 3.5. Misión.

## Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en los niveles de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de formación avanzada, desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la construcción de conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

## 3.6. Visión.

Para el año 2043, seremos reconocidos por la generación de conocimiento que promueve la vida, las tecnologías y la transformación sostenible de los territorios, desde un enfoque sistémico y de manera ética, incluyente y diversa.

# 4. Propuesta del sistema para el proceso organizacional.

## 4.1. Descripción del problema.

La problemática actual se centra en la deficiencia en la organización y gestión del espacio

Next Level.

El Tecnológico de Antioquia, como institución con enfoque moderno e innovador, presenta una ausencia de un sistema de información estructurado que permita optimizar procesos como el agendamiento, el control de tiempos de uso y la administración de la información de los usuarios. Esto genera inconvenientes en la asignación de turnos, baja trazabilidad de las reservas y dificultades en la gestión eficiente de los recursos disponibles.

Actualmente, la gestión del aula gamer se realiza de la siguiente manera:

Reserva:

El proceso de reserva actualmente en el Next Level se realiza de manera manual, principalmente mediante el uso de “Google Forms”. Esto puede generar dificultades en la administración, ya que al ser un método tan manual es propenso a errores y desincronización. Con esto, el sistema plantea una solución en la que la reserva se convierta en un proceso más sencillo, rápido y eficiente por medio de su automatización en la plataforma.

Inventario de equipos:

La disponibilidad, el estado y la información de los equipos se gestionan de manera manual. Al final del día se hace un breve repaso de su estado para luego pasar al proceso de mantenimiento. Es un proceso poco eficiente, ya que se realiza sin un orden claro o en el momento, lo que puede hacer que los usuarios pierdan tiempo al no contar con información actualizada sobre la disponibilidad de los equipos. La idea del sistema es integrar este proceso junto a “reservas” para mejorar la eficiencia tanto de operadores como de usuarios con solo consultar en la plataforma.

Noticias:

Actualmente, a diferencia de los otros procesos, este se realiza de manera digital por medio de la página oficial del TdeA. Sin embargo, las novedades o noticias no suelen tener tanta relevancia, ya que se ven opacadas por la gran cantidad de información general de la universidad. El sistema Level Optizone se plantea como una solución, ya que Next Level contaría con un espacio propio para la difusión de sus novedades, reportes o noticias.

Inventario de juegos:

Este proceso se maneja de forma manual. El problema es que los usuarios no saben qué juegos están disponibles hasta que llegan al aula. En caso de que no haya juegos de su interés, pueden retirarse, dejando un espacio o equipo que otro usuario habría aprovechado si hubiera tenido esa información antes. El sistema propone incluir un catálogo de los juegos disponibles para que los usuarios puedan anticiparse.

Mantenimiento:

El mantenimiento se realiza de forma manual, mediante mensajería y comunicación entre los administradores del aula, donde se evalúa el estado de los equipos para decidir si requieren intervención técnica. No es un proceso que falle directamente, pero sí puede mejorar en cuanto a organización y sincronización de la información. El sistema busca integrarlo con el inventario, permitiendo a los administradores tener todo en un solo lugar y visualizar el estado de los equipos de forma más clara y detallada, especialmente desde el apartado de reportes.

## 4.2. Descripción del sistema propuesto.

Módulo de Login y Autenticación

Rama: Usuarios y Administrador

Este módulo inicia cuando el usuario accede al sistema sin haber iniciado sesión y finaliza cuando logra autenticarse correctamente y acceder a su entorno correspondiente. El módulo presenta un formulario de inicio de sesión con campos para correo y contraseña, junto con un botón de ingreso que permite validar las credenciales. Además, incluye una opción para crear usuario que redirige a un formulario de registro en caso de que el usuario no exista. Una vez completado el registro, el usuario puede regresar al inicio de sesión y acceder al sistema.

Módulo de Inventario

Rama: Administrador

Este módulo inicia con el registro de los equipos del laboratorio y finaliza con la consulta y actualización de su estado dentro del sistema. Se presenta mediante una interfaz con una barra de navegación y un listado principal donde se muestran los equipos registrados con su información básica. Incluye botones para agregar nuevos equipos, editar los existentes o actualizar su estado, permitiendo al administrador mantener organizada la información del inventario desde un mismo espacio.

Módulo de Agenda (Reservas)

Rama: Usuarios y Administrador

Este módulo inicia cuando el usuario accede a la sección de reservas para consultar los horarios disponibles y finaliza cuando se confirma o gestiona una reserva. Se presenta con una vista tipo calendario o tabla de horarios donde se muestran los espacios disponibles. El usuario puede seleccionar un horario y confirmar la reserva mediante un botón, mientras que el administrador puede visualizar todas las reservas, identificar quién las realizó y realizar ajustes si es necesario.

Módulo de Disponibilidad

Rama: Usuarios y Administrador

Este módulo inicia cuando el usuario consulta el estado de los equipos o espacios y finaliza con la visualización actualizada de la disponibilidad. Se presenta como un panel con listados o indicadores que muestran si un recurso está disponible u ocupado. Desde esta vista el usuario puede identificar rápidamente qué equipos puede utilizar, y el administrador puede tener un control general del estado del laboratorio.

Módulo de Reportes

Rama: Administrador

Este módulo inicia con la consulta de la información registrada en el sistema y finaliza con la visualización de los reportes generados. Se presenta como un panel con opciones de consulta que permiten acceder a datos organizados en tablas o gráficos. El administrador puede seleccionar diferentes tipos de información para analizar el uso del laboratorio y obtener una visión general de su funcionamiento.

Módulo de Seguimiento de Reportes

Rama: Administrador

Este módulo inicia cuando se registra una incidencia o falla en un equipo y finaliza con la actualización de su estado dentro del sistema. Se presenta con un formulario donde se ingresan los detalles del problema y un listado donde se visualizan todas las incidencias registradas. El administrador puede consultar cada caso, actualizar su estado y llevar un control del mantenimiento de los equipos.

Dashboard de Administrador

Rama: Administrador

Este módulo inicia cuando el administrador ingresa al sistema y finaliza con la visualización general de la información del laboratorio. Se presenta como una pantalla principal con una barra de navegación que conecta con los diferentes módulos. En esta vista se muestran resúmenes como reservas activas, estado de los equipos y disponibilidad, además de incluir información sobre qué usuario realizó cada reserva, permitiendo un control más detallado de la gestión.

- Submódulo: Catálogo

Este submódulo inicia cuando el administrador accede a la vista de catálogo y finaliza con la consulta organizada del inventario. Se presenta como un listado estructurado de los equipos donde se puede visualizar su información de forma clara, funcionando como una extensión del inventario, pero enfocada en la consulta rápida desde el dashboard.

Dashboard de Usuario y Notificaciones

Rama: Usuarios

Este módulo inicia cuando el usuario ingresa al sistema y finaliza con la visualización de la información disponible en su entorno. Se presenta como una pantalla principal con una barra de navegación que permite acceder a las diferentes opciones. En esta vista se muestran notificaciones, avisos o actualizaciones del laboratorio que han sido publicadas por el administrador.

- Submódulo: Consulta de Videojuegos

Este submódulo inicia cuando el usuario accede a la sección de videojuegos y finaliza con la visualización de los resultados según los filtros aplicados. Se presenta como un catálogo donde se listan los videojuegos disponibles, permitiendo al usuario navegar y filtrar la información según diferentes criterios.

- Submódulo: Consulta de Horarios

Este submódulo inicia cuando el usuario consulta los horarios del laboratorio y finaliza con la visualización organizada de la disponibilidad. Se presenta como una tabla o calendario donde se muestran los horarios disponibles, incluyendo opciones de filtrado que permiten encontrar de manera más rápida los espacios que el usuario desea utilizar.

## 4.3. Funciones del sistema propuesto.

Función: Registro de usuarios

Modulo: Login

Al ingresar al módulo de login, el usuario podrá visualizar un botón de color azul que indica la opción de crear una nueva cuenta. Al seleccionarlo, se desplegará un formulario con los campos necesarios para el registro, como el correo institucional, una contraseña segura, la verificación de que no es un robot y el ingreso del carnet institucional, información que será almacenada en la base de datos.

Durante el proceso, el sistema enviará una petición para validar si el correo institucional ya se encuentra registrado. En caso de que el usuario ya exista, se mostrará una notificación informando esta situación y se ofrecerá la opción de recuperación de contraseña.

Durante la creación de la contraseña, el sistema validará su seguridad. En caso de no cumplir con los requisitos, se mostrará una advertencia para que el usuario la mejore. La contraseña deberá contar con al menos ocho caracteres, incluyendo letras mayúsculas, números y caracteres especiales.

Una vez completados todos los campos, el usuario podrá confirmar el registro mediante un botón de creación de cuenta. Posteriormente, el sistema enviará un correo de confirmación al correo institucional registrado, el cual deberá ser validado para activar la cuenta.

Finalmente, tras la validación, el usuario recibirá una notificación de creación exitosa y podrá acceder a la aplicación.

Función: Inicio de sesión

Modulo: Login

Al ingresar al módulo de login, el usuario podrá visualizar un formulario donde deberá ingresar su correo institucional y la contraseña previamente registrada. Una vez ingresados estos datos, el sistema validará que coincidan con la información almacenada en la base de datos.

Si las credenciales son correctas, se permitirá el acceso y el usuario podrá ingresar a la aplicación. En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje indicando que los datos ingresados no son correctos.

Función: Consultar inventario de equipos

Modulo: Inventario

Al ingresar al módulo de inventario, se desplegará un catálogo compuesto por una serie de tarjetas que representan cada uno de los equipos. Este estará dividido en dos categorías: equipos de mesa y consolas. En la categoría de equipos de mesa se incluirán dispositivos como los PC, mientras que en la categoría de consolas se mostrarán equipos como las PlayStation 5.

Al seleccionar una de las tarjetas, se podrá visualizar la información del equipo, incluyendo datos relacionados con mantenimiento, revisiones, estado actual y reservas pendientes. Además, se mostrará información sobre los periféricos y demás dispositivos asociados.

Al regresar a la vista principal, el catálogo contará con filtros inteligentes que permitirán interactuar con la información en tiempo real.

Función: Supervisar estado de equipos

Modulo: Inventario, Dashboard administrador

Esta función será visible desde dos puntos:

Inventario:

Al ingresar, se podrá observar el catálogo de equipos, desde el cual se podrá acceder a un apartado para registrar nuevas incidencias. A través de un formulario, el cual será desarrollado para realizar registros históricos acerca de: información general, identificación del equipo, estado físico, estado del sistema, conectividad, periféricos e incidencias. Se realizará un monitoreo diario donde se visualizará el estado del equipo. En caso de que el equipo esté dañado, se habilitará un panel de apoyo al mantenimiento, permitiendo acceder rápidamente a su gestión.

Dashboard Administrador:

Desde este apartado será visible un botón para generar una nueva incidencia, el cual abrirá un panel de monitoreo A través de un formulario, el cual será desarrollado para realizar registros históricos acerca de: información general, identificación del equipo, estado físico, estado del sistema, conectividad, periféricos e incidencias. Se realizará un monitoreo diario donde se visualizará el estado del equipo. En caso de que el equipo esté dañado, se habilitará un panel de apoyo al mantenimiento, permitiendo acceder rápidamente a su gestión.

Función: Registrar una reserva

Modulo: Agenda

Al ingresar al módulo de agenda, el usuario visualiza un calendario interactivo que muestra el mes en curso, donde puede seleccionar el día en el que desea realizar la reserva. Al seleccionar una fecha, el sistema despliega un catálogo de equipos disponibles (PS5 o PC) mediante tarjetas seleccionables.

Una vez elegido el tipo de equipo, se presenta una vista de horarios organizada en columnas (equipos) y filas (franjas horarias), donde la disponibilidad se indica visualmente mediante colores (rojo para no disponible y verde para disponible).

Finalmente, el usuario accede a un formulario en el que ingresa datos como número de personas y tiempo de uso, junto con la visualización de la fecha y hora seleccionadas, para confirmar la reserva mediante un mensaje previo de validación.

Función: Cancelación de reservas

Modulo: Agenda, Dashboard

Esta se podrá realizar desde dos puntos:

Reservas:

Al ingresar al módulo, el usuario podrá visualizar en el calendario los días que tienen una reserva, los cuales estarán señalados en color verde. Al seleccionar uno, el sistema mostrará los detalles de la reserva, como fecha, hora y equipo asignado. En la parte inferior se dispondrá de un botón de color rojo que permitirá eliminar la reserva.

Al activarlo, se desplegará una ventana de confirmación. Una vez confirmada la acción, el sistema enviará una notificación al administrador informando la cancelación realizada.

Dashboard:

En el apartado de información rápida se mostrarán las reservas activas, donde se podrán consultar detalles como fecha, hora y equipo. Al acceder a la opción de detalles, la reserva podrá ser modificada o eliminada mediante un botón de color rojo.

Al seleccionar esta opción, se presentará una ventana de confirmación y, tras su validación, el sistema enviará una notificación al administrador con el mensaje de cancelación.

Función: Consultar reportes

Modulo: Reportes

Al ingresar al módulo, se observará un panel de consulta que contará con divisiones según cada proceso del sistema. Este incluirá una sección de filtros que permitirá realizar consultas de manera personalizada, generando resultados organizados y sugerencias orientadas a mejorar el uso del espacio.

Función: Registrar noticia

Modulo: Dashboard Administrador

Al ingresar al dashboard de administrador, se podrá visualizar un botón de color morado que indica la opción de crear una nueva noticia. Al seleccionarlo, el administrador accederá a un editor de texto personalizado, donde podrá añadir contenido, imágenes y otros elementos visuales.

La noticia podrá incluir un título, un cuerpo de texto y elementos gráficos. Una vez finalizada, se dispondrá de un botón de color azul para publicar la noticia.

Al ser publicada, esta será enviada y visible para todos los usuarios del aplicativo, tanto administradores como usuarios generales.

Función: Consultar videojuegos

Modulo: Dashboard usuarios

Al ingresar al catálogo, se observará una división de pantalla entre equipos (PC y PlayStation). En este espacio, mediante una serie de filtros personalizados, el usuario podrá realizar diferentes consultas.

Cada videojuego se presentará en forma de tarjeta, desde la cual se podrá acceder a una vista detallada que mostrará información como versión, actualizaciones e información relacionada con el aprendizaje.

Al seleccionar un filtro, el catálogo se actualizará mostrando únicamente los videojuegos que cumplen con los criterios aplicados.

Función: Visualizar noticia

Modulo: Dashboard usuarios

Al ingresar al dashboard de usuario, se podrá observar un catálogo en la parte inferior derecha donde estarán listadas las noticias más recientes. Estas se presentarán en formato de tarjeta, incluyendo una representación gráfica, el título y un fragmento del contenido.

Al seleccionar una noticia, el usuario podrá visualizar la información completa, incluyendo el autor, la fecha, el título y el contenido detallado.

Adicionalmente, el usuario podrá recibir notificaciones al correo si activa esta opción desde su perfil. En caso de no desear recibirlas, deberá dirigirse a la sección de configuraciones, en el apartado general, donde podrá desactivar el envío de correos.

## 4.4. Recursos técnicos requeridos.

## Frontend (Interfaz de usuario)

- Lenguajes de programación: Definen la estructura, estilos e interactividad de la interfaz

- Frameworks de diseño: Facilitan la creación de interfaces visuales responsivas

- Librerías de componentes: Proveen elementos reutilizables para la interfaz

## Backend (Lógica del sistema)

- Lenguajes de programación: Permiten desarrollar la lógica y funcionamiento del sistema

- Frameworks de desarrollo: Agilizan la creación de servicios y APIs

- Librerías para análisis de datos: Permiten procesar y analizar información

## Base de datos (Gestión de información)

- Sistema gestor de bases de datos relacional: Organiza y almacena datos en tablas relacionadas

## Infraestructura y hosting

- Plataformas de despliegue para frontend, backend y base de datos: Permiten publicar y mantener el sistema en la nube

## Seguridad

- Lenguajes de programación: Implementan la lógica de protección del sistema

- Tecnologías de autenticación y cifrado: Protegen el acceso y la información de los usuarios

## Integraciones

- APIs: Permiten la comunicación con otros sistemas

- Servicios externos interoperables: Integran funcionalidades de terceros

## Mantenimiento y soporte

- Herramientas de control de versiones: Gestionan cambios y versiones del código

## 4.5. Recursos tecnológicos requeridos.

### Frontend (Interfaz de usuario)

Lenguajes asociados:

- HTML: estructura de las páginas

- CSS: estilos y diseño visual

- JavaScript: interactividad y comportamiento

Frameworks asociados:

- React: construcción de interfaces dinámicas

- Bootstrap: componentes visuales rápidos y responsivos

- Tailwind: estilos personalizados mediante clases

### Backend (Lógica del sistema)

Lenguajes asociados:

- Java: lógica del sistema y APIs

- Python: procesamiento y análisis de datos

Frameworks / Librerías asociadas:

- Spring Boot: creación de API REST

- Pandas: manipulación de datos

- NumPy: cálculos numéricos

- Plotly: visualización de datos

### Base de datos (Gestión de información)

Tecnología asociada:

- Azure SQL Database: almacenamiento estructurado de datos

### Infraestructura y hosting

Tecnologías de despliegue:

- Vercel: despliegue del frontend

- Render: despliegue del backend

- Azure SQL Database: servicio de base de datos en la nube

### Seguridad

Lenguajes asociados:

- Java: implementación de seguridad

Tecnologías:

- Spring Security: control de acceso y autenticación

- BCrypt: cifrado de contraseñas

- JWT: autenticación mediante tokens

### Integraciones

Tecnologías:

- Correo institucional: envío de notificaciones

- Google Calendar: gestión de eventos y reservas

### Mantenimiento

Herramientas de control de versiones:

- Git: control de cambios en el código

- GitHub: almacenamiento y colaboración del proyecto

# 5. Representación algorítmica.

Representar mediante diagramas de flujo cinco de las funciones del sistema

## 5.1. Nombre de la función.

Pegar el diagrama de flujo

## 5.2. Nombre de la función.

Pegar el diagrama de flujo

## 5.3. Nombre de la función.

Pegar el diagrama de flujo

## 5.4. Nombre de la función.

Pegar el diagrama de flujo

## 5.5. Nombre de la función.

Pegar el diagrama de flujo

# 6. Referencias.

Rafael Socas Gutiérrez, Amador Maho Etohá, Luis Gómez Déniz. (2025). Bases de datos. (1ª Ed.). Marcombo, Alphaeditorial. https://www.alphaeditorialcloud.com/reader/bases-de-datos-1755009043?location=1

Shen, F., Xie, N., Chen, L., & Chen, W. (2025). Development of a convenient accounting system based on SpringBoot + Vue. En 2025 Asia-Europe Conference on Cybersecurity, Internet of Things and Soft Computing (CITSC). IEEE. https://doi.org/10.1109/CITSC64390.2025.00038

Zannou, A., Leshob, A., Rab, R., & Hadaya, P. (2023). A method for selecting a suitable cloud computing deployment strategy. En 2023 IEEE International Conference on e-Business Engineering (ICEBE). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICEBE59045.2023.00017

Zhu, Y., Meng, Q., Li, D., Shi, C., Ren, J., & Wu, Y. (2023). A test method for shortening test time of cloud computing platforms. En 2023 2nd International Conference on Computing, Communication, Perception and Quantum Technology (CCPQT). IEEE. https://doi.org/10.1109/CCPQT60491.2023.00021

Capterra. (2024-2025). Zoho Bookings [Perfil de software]. Capterra. https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?product_id=zoho-bookings

Capterra. (2026). Fresha [Perfil de software]. Capterra. https://www.capterra.co/directory/30757/appointment-scheduling/software?utm_source

IEEE Computer Society. (2024). What is software maintenance? https://www.computer.org/resources/software-maintenance

Washizaki, H. (Ed.). (2024). Guide to the software engineering body of knowledge (SWEBOK Guide), version 4.0. IEEE Computer Society. https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering

Wikipedia. (2025). Tecnológico de Antioquia. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico_de_Antioquia

Tecnológico de Antioquia. (2026). Sección: Sobre el TdeA (Directivos, Unidades Estratégicas). Página Institucional Tdea.

https://tdea.edu.co/aspirantes/.

Tecnológico de Antioquia.(2026). Conoce las facultades de la TdeA y su oferta académica. Página Institucional Tdea.

https://tdea.edu.co/index.php/oferta-academica/facultades.

Serrano, R. & Nuñez Sabin, M. Á. (2025). CI/CD de Arquitecturas.Net: despliegue en Azure: (1 ed.). Marcombo. https://elibro.net/es/lc/tdea/titulos/286809

Domínguez Mínguez, T. (2023). Internet de las cosas, los servicios en la nube y el ESP8266: (1 ed.). Marcombo. https://elibro.net/es/lc/tdea/titulos/281677

Fernández, P. (2023). Construcción y diseño de páginas web con HTML, CSS y JavaScript (Edición 2023). Rama Editorial. https://www-digitaliapublishing-com.tdea.basesdedatosezproxy.com/a/129796

Domínguez, T. (2024). JavaScript como nunca antes se lo habían contado (Edición 2024). MARCOMBO, S.L

https://www-alphaeditorialcloud-com.tdea.basesdedatosezproxy.com/reader/javascript-como-nunca-antes-se-lo-habian-contado-1716413290?location=3